Fase 1: Extracción de Datos y Modelado Base (Semana 1)

El objetivo aquí es tener la "materia prima" y las reglas físicas del mundo.

- Scraping y Estructuración de Datos:

Imágenes descargadas y JSON listo.

- Modelado de Movimientos: Se definió 8 movimientos por Pokémon con sus stats, guardando sus atributos clave como poder, precisión, tipo y efectos.

- Creando src/game_logic.py

- Clases en Python: Crear las clases Pokemon, Movimiento y Combate.

- Fórmula de Daño: Implementar la función de daño exacta requerida: Damage = (Attack / Defenseop) * BasePower - Speedop * K.

  - Prueba de funcionamiento de la fase 01

Fase 2: Motor de Combate y Entrega Parcial (Semanas 2 - 4)

Aquí el juego debe ser jugable de principio a fin para cumplir con la Entrega Parcial de la Semana 5.

- Mecánicas de Batalla: Implementar el flujo de turnos para combates de 3 vs 3 o 4 vs 4. Asegurar que cada Pokémon tenga 4 movimientos seleccionados al azar , permitir el cambio de Pokémon durante la batalla y establecer que el juego termina cuando todos los Pokémon de un jugador llegan a HP=0.

- Agente Nivel 1 (Aleatorio): Implementar la selección de acciones sin ningún criterio para establecer un baseline.

- Agente Nivel 2 (Heurística Básica): Desarrollar un agente que tome decisiones basadas únicamente en la diferencia de HP entre los jugadores.

- Pruebas Preliminares: Hacer que las máquinas jueguen entre sí y guardar los resultados preliminares para la entrega parcial.

Fase 3: Inteligencia Artificial Avanzada (Semana 5)

Entramos a la parte pesada de Toma de Decisiones y Búsqueda.

- Agente Nivel 3 (Heurística Avanzada): Crear una función de evaluación que considere el número de Pokémon vivos , relación de velocidades , ventajas de tipo y estado del combate. Es crucial que todos estos factores estén normalizados.

- Minimax con Poda Alfa-Beta: Implementar el algoritmo Minimax con profundidad configurable y poda alfa-beta para que el agente planifique sus movimientos a futuro.

Fase 4: Optimización y Entorno Gráfico (Semana 6)

- Algoritmos Genéticos: Implementar un algoritmo evolutivo para encontrar los pesos óptimos de la heurística avanzada (en lugar de hacerlo manualmente). Esto vale el 25% de la nota, así que usaremos librerías como DEAP en Python para facilitarlo.

- Interfaz Gráfica (GUI): Usar Pygame o CustomTkinter para crear la visualización del combate. Aquí es donde cargaremos de forma dinámica los sprites y GIFs desde las URLs de Showdown que mencionaste, dándole un aspecto profesional.

Fase 5: Experimentos y Entrega Final (Semana 7)

- Simulaciones Masivas: Diseñar y ejecutar experimentos enfrentando a los distintos agentes (random vs heurístico vs optimizado).

- Recolección de Métricas: Analizar el impacto de la profundidad de búsqueda y el efecto de la optimización evolutiva , midiendo el win rate y la duración de las partidas.

- Redacción del Artículo Científico: Documentar todo en formato de artículo (Resumen, Introducción, Metodología, Experimentos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias).

- Limpieza de Código: Subir todo a un repositorio público de GitHub asegurando que sea reproducible y esté bien documentado.

¿Qué te parece este plan de ataque para empezar a codificar la Fase 1?